Stellara

최종 제출 전 종합 점검 보고서

2026년 6월 4일

# 1. 종합 요약

Stellara Flutter 프로젝트(Firebase + Riverpod 기반 점성술 앱)에 대해 인증/권한/상태관리, 핵심 기능 로직, 데이터 정합성, UX/네비게이션, 보안/성능 관점에서 전수 점검을 수행하였습니다. 총 17개 이슈가 발견되었으며 아래와 같이 분류됩니다.

| 우선순위 | 건수 | 항목 |
| --- | --- | --- |
| 치명적 | 2건 | SEC-01 (API 키 노출), SEC-02 (Firestore 규칙 과다 허용) |
| 높음 | 6건 | AUTH-01/02, DATA-01/02, PERF-01, STATE-01 |
| 보통 | 5건 | UX-01~05, LOGIC-01, SEC-03 (일부 중복) |
| 낮음 | 4건 | CODE-01/02, UX-06/07 |

# 2. 제출 전 필수 수정 항목

다음 항목은 제출 전 반드시 수정을 권고합니다:

- SEC-01: AI API 키 클라이언트 번들 — 키 도용/과금 위험 (⚠️ 코드에 TODO로 명시된 항목)

- SEC-02: Firestore list 규칙 과다 허용 — 타인 데이터 조회 가능성

- AUTH-01: 로그아웃 시 Provider 불완전 초기화 — 다중 계정 환경 데이터 혼재

- UX-01: 스플래시 화면 오타 "Stellera" → "Stellara" (1줄 수정)

- UX-05: 친구 요청 수락 후 친구 목록 자동 갱신 누락 (invalidate 1줄 추가)

# 3. 개선 권장 항목 (운영 안정화 시 반영)

- AUTH-02: 세션 복원 실패 시 Firebase Auth signOut() 호출

- DATA-01: upsertBirthInfo의 updatedAt을 FieldValue.serverTimestamp()로 교체

- DATA-02: sendRequest를 트랜잭션으로 감싸 TOCTOU 방지

- PERF-01: getFriends() 배치 조회로 N+1 쿼리 개선

- STATE-01: _AuthGate ref.listen에 birthInfo 등 누락 필드 동기화 추가

- UX-02: 비밀번호 재설정 플로우 구현 또는 임시 안내 개선

- UX-03: utcOffset 자동 감지 (geocoding timezone 연동)

- UX-04: 온보딩 수정 모드 진행 바 표시 수정

- LOGIC-01: local-derived 운세 캐시 당일 재사용 쿨다운 적용

- SEC-03: google-services_.json 저장소에서 제거

- CODE-01/02: AuthRepository DI 패턴, copyWith nullable 개선

# 4. 발견 이슈 상세

## 4.1 치명적 — 즉시 수정 필요

[SEC-01] AI API 키가 클라이언트 앱(APK/IPA)에 평문 번들  ▶ 치명적

| 문제 내용 | lib/core/env/env.dart의 Gemini/OpenAI/Anthropic API 키가 .env 파일로 flutter assets에 번들됩니다. APK/IPA를 apktool로 추출하면 assets/.env 파일에서 키를 바로 확인할 수 있습니다. 코드 주석에도 "⚠️ 보안 주의 — TODO: Firebase Functions 또는 백엔드 프록시로 이전 권장"이라고 명시되어 있습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 빌드된 APK를 apktool로 언패킹 → assets/.env 열람 → API 키 확인 |
| 발생 원인 | pubspec.yaml에서 assets: - .env 등록으로 .env 전체가 앱 번들에 포함됨 |
| 영향 범위 | API 키 도용 → 무단 AI 호출 → 과금 발생. Gemini 무료 quota 소진, OpenAI/Anthropic 유료 비용 발생 |
| 수정 방안 | Firebase Functions 또는 별도 백엔드 서버를 통해 AI API 호출. 클라이언트에는 Firebase 인증 토큰만 사용하고 서버에서 키 관리. |

[SEC-02] Firestore Rules list 규칙이 인증 사용자 전체에게 열림  ▶ 치명적

| 문제 내용 | firestore.rules의 friendRequests, friendships, synastryCaches, randomQuestionSessions의 list 규칙이 isSignedIn() 만족 시 전체 허용됩니다. 악의적 클라이언트가 쿼리 필터 없이 collection("friendRequests").get() 호출 시 전체 요청 목록 열람 가능성이 있습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | Firebase SDK로 쿼리 필터 없이 .collection("friendRequests").get() 직접 호출 |
| 발생 원인 | Firestore Rules에서 list 쿼리 시 resource.data 참조 불가 제약으로 인증만 확인 |
| 영향 범위 | 모든 사용자의 친구 요청/관계/궁합/질문 데이터 노출 가능 |
| 수정 방안 | 민감한 쿼리를 Cloud Functions으로 이전하거나, 사용자별 서브컬렉션 구조로 변경하여 Rules에서 uid 매칭 강제. |

## 4.2 높음 — 제출 전 수정 권장

[AUTH-01] 로그아웃 시 Riverpod Provider 불완전 초기화  ▶ 높음

| 문제 내용 | my_page_screen.dart 로그아웃 로직은 currentUserProvider만 null 처리하고, friendListProvider/myNatalChartProvider/todayHoroscopeProvider/matchProvider 등의 캐시는 invalidate하지 않습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 사용자A 로그인 → 데이터 로드 → 로그아웃 → 사용자B 로그인 시 A의 캐시 데이터가 잠깐 표시될 수 있음 |
| 발생 원인 | 로그아웃 시 Firebase Auth 종료 후 Riverpod Provider 일괄 초기화 미구현 |
| 영향 범위 | 공유 기기에서 다른 계정 전환 시 이전 사용자 데이터 노출 |
| 수정 방안 | 로그아웃 시 friendListProvider, myNatalChartProvider, todayHoroscopeProvider 등 주요 Provider를 ref.invalidate()로 일괄 초기화. |

[AUTH-02] 세션 복원 실패 시 Firebase Auth 세션과 앱 상태 불일치  ▶ 높음

| 문제 내용 | app.dart _restoreSession()에서 getUser()가 null 반환(네트워크 오류/Firestore 규칙 문제 등)되면 currentUserProvider는 null이지만 Firebase Auth 세션은 유지됩니다. 이후 auth_entry_guard에서 firebaseUid != null인 상태가 되어 로딩 화면이 지속될 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | Firestore 접근 임시 차단 상태에서 앱 재시작 → 세션 복원 실패 → 앱 진입 불가 |
| 발생 원인 | getUser null 반환 시 FirebaseAuth.signOut() 미호출 |
| 영향 범위 | 네트워크 불안정 환경에서 앱 진입 불가 |
| 수정 방안 | _restoreSession에서 getUser null 반환 시 FirebaseAuth.instance.signOut() 호출하여 상태 일치 보장. |

[DATA-01] upsertBirthInfo의 updatedAt이 클라이언트 시간 사용  ▶ 높음

| 문제 내용 | user_repository.dart의 upsertBirthInfo()에서 'updatedAt': DateTime.now().toUtc().toIso8601String()으로 클라이언트 시간을 사용합니다. 회원가입(auth_repository.dart)에서는 FieldValue.serverTimestamp()를 사용하는 것과 불일치합니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 기기 시간을 임의 변경 후 출생 정보 저장 → Firestore updatedAt 확인 |
| 발생 원인 | upsertBirthInfo 구현 시 serverTimestamp 미사용 |
| 영향 범위 | 클라이언트 시간 조작으로 캐시 무효화 로직 오동작 가능 |
| 수정 방안 | updatedAt: FieldValue.serverTimestamp()로 변경. |

[DATA-02] 친구 요청 전송 시 TOCTOU 레이스 컨디션  ▶ 높음

| 문제 내용 | friend_repository.dart의 sendRequest()에서 isAlreadyFriend() → hasPendingRequest() → add() 순서로 별도 Firestore 호출을 수행합니다. 두 사용자가 동시에 요청을 보내면 중복 friendRequest 문서가 생성될 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | A와 B가 거의 동시에 상대에게 친구 요청 전송 → 양방향 pending 요청 중복 생성 |
| 발생 원인 | 중복 방지 체크와 문서 생성이 트랜잭션으로 묶여있지 않음 |
| 영향 범위 | 양방향 중복 pending 요청 발생 → 친구 수락 로직 혼란 |
| 수정 방안 | sendRequest를 runTransaction으로 감싸 원자성 보장. pairKey를 문서 ID로 사용하는 방식도 고려. |

[PERF-01] getFriends() 및 getSentRequests()의 N+1 Firestore 쿼리  ▶ 높음

| 문제 내용 | friend_repository.dart의 getFriends()와 getSentRequests()에서 목록 조회 후 각 항목마다 users/{uid}를 개별 get()으로 조회합니다. 친구 10명이면 최소 11번의 Firestore 읽기 발생. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 친구 10명 계정으로 앱 실행 → Firebase 콘솔 Firestore 읽기 횟수 확인 |
| 발생 원인 | 배치 조회(getAll) 미사용 |
| 영향 범위 | 친구 수 비례 Firestore 읽기 비용 증가, 로딩 지연 |
| 수정 방안 | Firestore getAll() 배치 조회 사용. 또는 friendships 문서에 상대방 닉네임/별자리를 denormalize하여 추가 조회 제거. |

[STATE-01] _AuthGate ref.listen에서 birthInfo 등 주요 필드 동기화 누락  ▶ 높음

| 문제 내용 | app.dart _AuthGate의 ref.listen에서 currentUserProfileProvider 변경 시 loginId/displayName/nickname/friendCode/profileCompleted/sunSign만 동기화하고, birthInfo/favoriteIds/activeChartVersion는 동기화되지 않습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 출생 정보 수정 → currentUserProvider.state를 직접 참조하는 화면에서 stale 데이터 확인 |
| 발생 원인 | copyWith 호출 시 birthInfo 등 필드 미포함 |
| 영향 범위 | currentUserProvider 직접 참조 화면에서 stale 출생 정보 표시 |
| 수정 방안 | AppUser에 birthInfo 필드 추가 후 copyWith 동기화, 또는 화면 전반에서 currentUserProfileProvider(Firestore stream)를 단일 소스로 통일. |

## 4.3 보통 — 운영 안정화 단계 수정

[UX-01] 스플래시 화면 앱 이름 오타 ("Stellera")  ▶ 보통

| 문제 내용 | app.dart 135번째 줄 _SplashScreen에서 앱 이름이 "Stellera"로 표기됩니다. 올바른 이름은 "Stellara"입니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 앱 시작 직후 스플래시 화면 확인 |
| 발생 원인 | 단순 오타 |
| 영향 범위 | 브랜드 일관성 훼손 |
| 수정 방안 | app.dart 135번째 줄 "Stellera" → "Stellara"로 수정. |

[UX-02] 비밀번호 재설정 기능 미구현  ▶ 보통

| 문제 내용 | login_screen.dart의 "비밀번호를 잊으셨나요?" 버튼이 "개발팀에 문의해 주세요" 다이얼로그만 표시합니다. 가상 이메일(@stellara.internal) 전략으로 인해 Firebase 기본 이메일 재설정이 사용자에게 전달되지 않습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 로그인 화면 → "비밀번호를 잊으셨나요?" 클릭 |
| 발생 원인 | 가상 이메일 전략으로 표준 비밀번호 재설정 플로우 적용 어려움 |
| 영향 범위 | 비밀번호 분실 사용자 계정 복구 불가 |
| 수정 방안 | (단기) 문의 이메일/채널 명확히 안내. (장기) Firebase Admin SDK를 통한 비밀번호 재설정 Cloud Function 구현. |

[UX-03] utcOffset이 +09:00(한국)으로 하드코딩 — 해외 출생지 오류  ▶ 보통

| 문제 내용 | onboarding_screen.dart에서 BirthInfo 생성 시 utcOffset: '+09:00'으로 고정됩니다. 다른 국가 출생지를 입력해도 한국 시간대로 처리됩니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 미국(UTC-5) 도시 출생지 입력 → 저장된 utcOffset 확인 |
| 발생 원인 | geocoding 결과에서 timezone 정보를 추출하지 않고 상수 사용 |
| 영향 범위 | 한국 외 출생지 사용자의 나탈 차트 계산 오류 |
| 수정 방안 | PlaceResolver에서 위경도 기반 timezone API 연동하여 utcOffset 자동 설정. |

[UX-04] 온보딩 수정 모드 step 진행 바 표시 오류  ▶ 보통

| 문제 내용 | onboarding_screen.dart isEditing=true 시 step 3(마지막)에서도 진행 바 3칸 중 2칸만 채워집니다. filled = i < _step 조건에서 _step=3일 때 i<3이므로 0,1,2 → 3칸이어야 하는데 진행 바 렌더링 확인 필요. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 마이페이지 → 출생 정보 수정 → 마지막 step에서 진행 바 확인 |
| 발생 원인 | step 인덱스 기준 불일치 (isEditing 모드 step 오프셋) |
| 영향 범위 | 진행도 표시 혼란 |
| 수정 방안 | isEditing 모드에서의 filled 조건을 i <= _step - 1로 통일하거나 step offset 명확화. |

[UX-05] 친구 요청 수락 후 친구 목록 자동 갱신 누락  ▶ 보통

| 문제 내용 | friend_screen.dart에서 친구 요청 수락(acceptRequest) 후 receivedRequestsProvider만 invalidate하고 friendListProvider는 갱신하지 않습니다. 수락 즉시 친구 목록에 반영되지 않습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 친구 요청 수락 → 친구 목록 탭 즉시 확인 → 새 친구 미표시 |
| 발생 원인 | acceptRequest 처리 후 friendListProvider invalidate 미호출 |
| 영향 범위 | 수락 후 UX 단절, 사용자 혼란 |
| 수정 방안 | acceptRequest 성공 콜백에 ref.invalidate(friendListProvider) 추가. |

[LOGIC-01] local-derived 운세 캐시 재생성 루프 가능성  ▶ 보통

| 문제 내용 | horoscope_repository.dart의 _isCacheUsable()에서 local-derived 캐시는 AI가 켜져 있으면 항상 재생성 시도합니다. AI 호출이 반복 실패하면 매 화면 진입마다 불필요한 네트워크 요청이 발생합니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | AI_REMOTE_ENABLED=true 상태에서 네트워크 차단 → 운세 화면 반복 진입 |
| 발생 원인 | local-derived 캐시를 당일 재사용하지 않고 항상 AI 재시도 |
| 영향 범위 | 불필요한 네트워크 호출, 배터리/데이터 낭비 |
| 수정 방안 | 당일 local-derived 캐시가 이미 존재하면 AI 재시도 건너뛰거나 재시도 쿨다운(예: 1시간) 적용. |

[SEC-03] google-services_.json 백업 파일 저장소 포함  ▶ 보통

| 문제 내용 | android/app/ 디렉토리에 google-services_.json 파일이 존재합니다. 이 파일에 Firebase 프로젝트 설정 정보가 포함될 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | android/app/google-services_.json 파일 열람 |
| 발생 원인 | 백업용 파일이 .gitignore에 미포함 |
| 영향 범위 | Firebase 프로젝트 설정 정보 불필요한 노출 |
| 수정 방안 | .gitignore에 google-services_.json 추가 후 저장소에서 파일 제거. |

## 4.4 낮음 — 개선 권장

[CODE-01] login_screen/signup_screen에서 AuthRepository 직접 인스턴스 생성  ▶ 낮음

| 문제 내용 | login_screen.dart와 signup_screen.dart에서 authRepositoryProvider를 사용하지 않고 AuthRepository()를 직접 new합니다. Riverpod DI 패턴 위반이며 단위 테스트에서 모킹이 불가능합니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 코드 리뷰 |
| 발생 원인 | Provider 미활용 |
| 영향 범위 | 테스트 가능성 저하, DI 패턴 불일치 |
| 수정 방안 | ref.read(authRepositoryProvider)로 교체. |

[CODE-02] UserProfile/AppUser copyWith에서 nullable 필드 null 해제 불가  ▶ 낮음

| 문제 내용 | user_profile.dart와 app_user.dart의 copyWith(displayName: null) 호출 시 기존 displayName이 유지됩니다. freezed 미사용으로 인한 한계입니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | copyWith(displayName: null) 호출 후 displayName 값 확인 |
| 발생 원인 | copyWith에서 null 값을 "변경 없음"으로 처리 |
| 영향 범위 | displayName 제거 시나리오에서 로직 오류 가능 |
| 수정 방안 | freezed 마이그레이션 또는 sentinel 패턴 적용. |

[UX-06] 출생지 미입력 시 서울 기본값 처리에 사용자 안내 없음  ▶ 낮음

| 문제 내용 | onboarding_screen.dart에서 출생지를 비워두면 debug 로그만 출력하고 서울(37.5665, 126.9780)로 처리합니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 온보딩 Step 3 출생지 비워두고 완료 |
| 발생 원인 | 빈 입력 처리 로직에서 UI 피드백 미제공 |
| 영향 범위 | 사용자가 잘못된 좌표로 계산됨을 인지 못함 |
| 수정 방안 | 출생지 미입력 시 "서울특별시로 설정됩니다" 확인 다이얼로그 표시. |

[UX-07] 궁합 화면에서 친구 선택 변경 시 즉시 재계산 UX 피드백 부재  ▶ 낮음

| 문제 내용 | match_screen.dart에서 친구 선택 드롭다운 변경 시 이전 결과가 바로 사라지고 로딩이 시작됩니다. 변경 전 결과를 유지하며 로딩을 오버레이하는 방식이 더 자연스럽습니다. |
| --- | --- |
| 재현 방법 | 궁합 화면 → 친구 A 결과 확인 → 드롭다운에서 친구 B 선택 |
| 발생 원인 | FutureProvider.family 인자 변경 시 즉시 로딩 상태로 전환 |
| 영향 범위 | UX 연속성 부재 |
| 수정 방안 | 이전 결과를 keepAlive 또는 previousData 패턴으로 유지하며 로딩 인디케이터 오버레이. |

# 5. 잘 구현된 항목

아래 항목들은 실제 서비스 수준의 구현이 확인되었습니다:

- 회원가입 원자성 보장: Firebase Auth + Firestore 트랜잭션 (users/loginIds/friendCodes 동시 생성), Auth 실패 시 롤백 처리 구현

- L2/L3 다계층 캐시: 디스크 캐시 → Firestore → API 호출 순서로 Prokerala credit 절약 및 오프라인 지원

- API Graceful Degradation: Prokerala/AI API 실패 시 local-derived 차트/운세로 앱 크래시 없이 동작

- AI 멀티 프로바이더 자동 fallback: Gemini → OpenAI → Anthropic 순 자동 전환

- Firestore 보안 규칙: list/get 분리, favoriteIds 최대 3명 제한 등 세밀한 접근 제어

- 환경 변수 분리: .env + flutter_dotenv로 API 키를 코드에서 분리, .gitignore에 포함

- 중복 요청 방지: 로그인/회원가입/친구 요청 등 비동기 버튼에 isLoading 가드 적용

- 인증 진입 가드: buildAuthEntryGuard로 이미 로그인된 사용자의 로그인/회원가입 화면 재진입 방지

- 온보딩 비저장 변경 감지: isEditing 모드 뒤로가기 시 미저장 변경 확인 다이얼로그 표시

- 친구 요청 양방향 중복 체크: hasPendingRequest()에서 양방향 pending 요청을 개별 쿼리로 정확하게 확인

- 호환성 엔진 결정론적 계산: 동일 두 차트에 항상 동일 결과 반환, 캐시 효율 극대화